# Reparto de trabajo — Frontend EasyNotes v2

Distribución del desarrollo del frontend en 5 personas, en orden funcional (desde el acceso/Login hasta el módulo de Dirección de Núcleo). Cada persona construye un bloque completo y comparte el resultado en la rama develop.

Rama de trabajo: develop

Integración a master: solo por Pull Request (master está protegido)

Verificación antes de entregar: npm test (backend, 82 tests), npm run build y npm run lint (frontend)

# Persona 1 · Acceso, identidad e infraestructura

Construye la base por la que pasa todo el sistema.

Cliente API (api.js): integración con axios, token de autenticación y manejo de errores.

Autenticación (AuthContext): login, logout, persistencia en localStorage, bandera de cambio de contraseña y roles múltiples.

Sede (SedeContext): selector de sede de trabajo para los roles que lo requieren.

Layout: menú lateral por rol (admin, rector, coordinador, docente, estudiante, acudiente, secretaría, Dirección de Núcleo), barra superior, notificaciones, cambio de perfil y cierre de sesión.

Reutilizables: CrudTable (búsqueda, filtros, paginación, modal de edición) y PaginationBar.

Rutas (App.jsx): rutas protegidas y carga perezosa de pantallas.

Flujo de entrada: Login → RecuperarContraseña → RestablecerContraseña → CambiarContraseña → ElegirPerfil → Perfil.

Entregables: Entregables: Login, RecuperarPassword, RestablecerPassword, CambiarPassword, ElegirPerfil, Perfil, Layout, CrudTable, PaginationBar, AuthContext, SedeContext, api.js y App.jsx.

# Persona 2 · Maestro y estructura del colegio

Construye la administración de la base institucional.

Configuración: periodos académicos, módulos activos y ajustes generales.

Usuarios: alta/edición con asignación de rol, activar/bloquear y envío de credenciales.

Sedes: registro y edición de sedes (ligado al selector de la barra).

Años Académicos: crear, activar y cerrar el año lectivo.

Áreas y Asignaturas: catálogo académico con créditos e indicadores.

Grupos: grados con director de grupo y sede.

Entregables: Entregables: Configuracion, Usuarios, Sedes, AniosAcademicos, Areas, Asignaturas y Grupos.

# Persona 3 · Gestión académica (planeación)

Construye el corazón operativo del colegio.

Carga Académica: asignación de docentes y asignaturas por grupo-grado.

Matrículas: inscribir, retirar y promover estudiantes.

Prematrículas: revisar, aprobar o rechazar solicitudes.

Calificaciones: carga de notas por periodo, registro masivo y acciones por docente.

Boletines: generación y visualización por estudiante y por grupo.

Recuperaciones: cálculo y registro.

Entregables: Entregables: CargaAcademica, Matriculas, Prematriculas, Calificaciones, Boletines y Recuperaciones.

# Persona 4 · Académico de consulta (estudiantes y docentes)

Construye las vistas de uso diario de la comunidad educativa.

Promoción: proceso de avance de grado.

Horario: consulta del horario por estudiante y por curso.

Mis Clases (docente): su carga y su grupo.

Mis Notas y Mis Excusas (estudiante): consulta de notas e interposición/gestión de excusas.

Prematrícula Online: formulario público para estudiantes nuevos.

Carnets: generación del carnet estudiantil.

Actividades: seguimiento de actividades por el docente (observador).

Entregables: Entregables: Promocion, Horario, MisClases, MisNotas, MisExcusas, PrematriculaOnline, Carnets y Actividades.

# Persona 5 · Financiero, reportes y módulo núcleo

Construye la parte económica, de reportes y la Dirección de Núcleo.

Pagos: registro de pagos, recargos y estados.

Cartera: estado de cuenta de cada estudiante.

Conceptos Contables: catálogo de conceptos.

Comunicados: envío y marcado de leído.

Indicadores y Certificados: reportes y documentos exportables.

Bitácora y Dashboard general: auditoría y resumen.

Módulo Núcleo: colegios del núcleo (crear colegio + admin inicial), CRUD de núcleos, estadísticas (KPI y comparativo) y dashboard de Dirección de Núcleo.

Entregables: Entregables: Pagos, Cartera, ConceptosContables, Comunicados, Indicadores, Certificados, Bitacora, Dashboard, Instituciones, Nucleos y EstadisticasNucleo.

# Orden de trabajo

La Persona 1 termina primero su base (sin ella nadie puede trabajar).

En paralelo, la Persona 2 → Persona 3 → Persona 4 → Persona 5 desarrollan sus bloques.

Cada persona sube sus cambios con su cuenta de GitHub a la rama develop.

Se verifica cada bloque antes de integrar: tests, build y lint.

Cuando el frontend esté completo, se abre un PR develop → master para revisión y merge.

# Estilo de commits

feat: nueva funcionalidad o página. Ejemplo: feat: página de Matrículas

fix: corrección de error. Ejemplo: fix: trim del documento en login

chore: tareas internas o configuración.

Mensajes en minúsculas, imperativo, cortos y en español.

Un commit por cambio (página o funcionalidad), con git add <archivo> antes.

# Cuentas de GitHub

| Persona | Nombre | Correo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Martin | martineduardozapata0@gmail.com | Confirmada |
| 2 | Sneyder | sneyderdavier@gmail.com | Confirmada |
| 3 | Yorman | yormangogo@gmail.com | Confirmada |
| 4 | (nombre por confirmar) | avilabarre68@gmail.com | Confirmada |
| 5 | (pendiente) | (pendiente) | Por definir |

Cada persona configura su identidad en su equipo con git config user.name "Nombre" y git config user.email "correo@...com".