Términos de Referencia

| Denominación | Términos de Referencia - Sistema de Gestión Académica EasyNotes |
| --- | --- |
| Nombre y código del Programa de formación: | Tecnólogo en Análisis y desarrollo de sistemas de información. |
| Competencia: | Participar en el proceso de negociación de tecnología informática para permitir la implementación del sistema de información. |
| Identificación de la actividad: | Actividad de aprendizaje. Establecer el modelo contractual con términos de referencia y proyección de contratos informáticos |

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión académica que permita la administración integral de instituciones educativas, incluyendo la gestión de calificaciones, matrículas, pagos, comunicados, observador estudiantil y bitácora de auditoría, mediante una arquitectura moderna basada en APIs RESTful con autenticación JWT y control de acceso por roles.

1.2 Objetivos Específicos

-	Migrar la arquitectura del sistema actual (ASP.NET WebForms + VB.NET + MySQL) a una arquitectura moderna basada en Node.js + MongoDB + React.

-	Implementar 138 endpoints REST organizados en 26 módulos con autenticación JWT y control de acceso por 8 roles de usuario.

-	Establecer un sistema de permisos con 9 grupos de permisos (Lectura, Académico, Docente, Institucional, Dirección, Financiero, Solo Admin, Estudiante, Amplio).

-	Implementar bitácora automática de acciones críticas para auditoría y trazabilidad.

-	Diseñar la base de datos con estrategia multi-institución mediante aislamiento por campo institucionId.

2. Fuente de Recursos

2.1 Recursos Humanos

El proyecto será desarrollado por un equipo de 5 aprendices del programa de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA, bajo la supervisión de un instructor. Cada miembro del equipo es responsable de un módulo funcional específico.

2.2 Recursos Tecnológicos

-	Servidor de desarrollo: VPS (DigitalOcean/Hetzner) con Ubuntu Server LTS

-	Base de datos: MongoDB Atlas (plan gratuito para desarrollo)

-	Repositorio: GitHub con protección de ramas y pull requests

-	IDE: Visual Studio Code

2.3 Presupuesto Estimado

-	Servidor VPS (6 meses): $180 USD

-	Dominio SSL (1 año): $15 USD

-	Herramientas de desarrollo: $0 USD (open source)

-	Total estimado: $195 USD

3. Proponentes Habilitados o Restricciones

3.1 Perfiles Requeridos

-	Desarrollador Backend: Experiencia en Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose, JWT, autenticación y autorización.

-	Desarrollador Frontend: Experiencia en React 18, Tailwind CSS, routing, gestión de estado, formularios.

-	Analista QA: Experiencia en testing de APIs, Jest, Supertest, pruebas de integración.

3.2 Restricciones

-	El sistema debe ser multi-institución (una sola base de datos con aislamiento por institucionId).

-	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas con bcrypt (salt rounds >= 10).

-	La autenticación debe ser stateless mediante JWT con expiración de 8 horas.

-	Todos los endpoints de escritura deben registrar automáticamente en bitácora.

4. Idioma

El sistema debe estar disponible en español (es-CO) para la interfaz de usuario, mensajes de error y documentación. El código fuente, nombres de variables y comentarios técnicos deben seguir convenciones en inglés para mantener la estandarización del código.

5. Actividades a Realizar

Fase 1 - Análisis y Diseño (Semanas 1-3)

-	Análisis de requerimientos del sistema actual (ASP.NET WebForms + VB.NET + MySQL)

-	Diseño de base de datos (27 colecciones MongoDB)

-	Definición de arquitectura (Node.js + Express + MongoDB + React)

Fase 2 - Desarrollo Backend (Semanas 4-11)

-	Desarrollo de 27 modelos Mongoose con validaciones

-	Desarrollo de 26 controllers con lógica de negocio

-	Implementación de 138 endpoints REST

-	Middleware de autenticación JWT, control de acceso y validación

-	Bitácora automática de acciones críticas

Fase 3 - Desarrollo Frontend (Semanas 12-19)

-	Interfaz de usuario con React 18 y Tailwind CSS

-	26 módulos funcionales (103 pantallas)

-	Formularios validados con React Hook Form y Zod

-	Tablas con TanStack Table y paginación

Fase 4 - Integración y Pruebas (Semanas 20-22)

-	Integración frontend-backend

-	Pruebas unitarias y de integración con Jest + Supertest

-	Validación de seguridad (rate limiting, helmet, JWT)

Fase 5 - Despliegue y Capacitación (Semanas 23-24)

-	Despliegue en servidor VPS con Ubuntu Server

-	Configuración de Nginx, PM2, SSL con Let's Encrypt

-	Capacitación al usuario final

6. Entregables, Hitos o Fechas de Entrega

6.1 Entregables

-	Documento de requerimientos y plan de migración (Semana 1)

-	Diseño de base de datos - 27 colecciones MongoDB (Semana 2)

-	API REST funcional - 26 módulos, 138 endpoints, 18 tests (Semana 11)

-	Documentación de la API (Semana 12)

-	Frontend React completo - 26 módulos, 103 pantallas (Semana 19)

-	Pruebas de integración y validación de seguridad (Semana 21)

-	Despliegue en servidor y capacitación (Semana 23)

6.2 Detalle de Entregables

Entregable 1: Documento de Requerimientos

Documento que describe los 103 requerimientos funcionales organizados en 17 módulos, las reglas de negocio (calificaciones, promoción, recuperaciones, matrícula, pagos), los roles del sistema (8 perfiles) y el plan de migración de 8 fases.

Entregable 2: Diseño de Base de Datos

Esquema de 27 colecciones MongoDB con relaciones definidas mediante referencias, validaciones a nivel de schema, índices compuestos y estrategia de aislamiento multi-institución.

Entregable 3: API REST Funcional

Backend completo con 27 modelos, 26 controllers, 26 archivos de rutas (138 endpoints), middleware de autenticación JWT, control de acceso por roles, validación de datos con express-validator, bitácora automática y 18 tests de integración pasando.

Entregable 4: Documentación de la API

Documentación detallada de cada endpoint incluyendo método HTTP, ruta, parámetros, requerimientos de autenticación, permisos necesarios, formato de respuesta y ejemplos de uso.

Entregable 5: Frontend React Completo

Interfaz de usuario moderna y responsiva con 26 módulos funcionales, 103 pantallas, diseño con Tailwind CSS y componentes Shadcn/ui, formularios validados con React Hook Form y Zod.

Entregable 6: Pruebas de Integración

Suite de pruebas con Jest + Supertest que valida autenticación, control de acceso, CRUD de instituciones, estructura académica y matrículas.

Entregable 7: Despliegue y Capacitación

Despliegue del sistema en servidor VPS con Ubuntu Server, Nginx como proxy inverso, PM2 como process manager, SSL con Let's Encrypt, y capacitación al usuario final.

7. Equipo de Trabajo

7.1 Roles y Funciones

-	Líder de Proyecto (1): Coordinación general, arquitectura del sistema, integración de módulos, gestión de ramas en GitHub, supervisión de calidad.

-	Desarrollador Backend (2): Desarrollo de API REST, lógica de negocio, modelos de datos, middlewares de seguridad, tests de integración.

-	Desarrollador Frontend (2): Desarrollo de interfaz React, formularios, tablas, gráficos, reportes, responsive design.

-	Analista QA (1): Diseño y ejecución de pruebas, validación de seguridad, documentación de bugs.

7.2 Distribución de Módulos

-	Yorman: Usuarios, Instituciones, Bitácora (Infraestructura y Setup)

-	Sneider: Sedes, Núcleos, Solicitudes, Catálogos, Estructura Académica (Módulo Institucional)

-	Martin: Matrículas, Calificaciones, Indicadores, Seguridad, Tests (Matrícula y Calificaciones)

-	Santiago: Años Académicos, Áreas, Asignaturas, Grupos, Carga Académica (Módulo Académico)

-	Avila: Comunicados, Observador, Excusas, Pagos, Elecciones (Módulos Transversales)

8. Duración del Contrato

El contrato tendrá una duración de 6 meses (24 semanas) a partir de la fecha de firma, con la posibilidad de prórroga de 2 meses adicionales si se requiere ajustes o correcciones posteriores al despliegue.

-	Fase 1 - Análisis y Diseño: Semanas 1-3 (3 semanas)

-	Fase 2 - Desarrollo Backend: Semanas 4-11 (8 semanas)

-	Fase 3 - Desarrollo Frontend: Semanas 12-19 (8 semanas)

-	Fase 4 - Integración y Pruebas: Semanas 20-22 (3 semanas)

-	Fase 5 - Despliegue y Capacitación: Semanas 23-24 (2 semanas)

9. Sede o Localización de las Labores

Las labores de desarrollo se realizarán de forma remota, con reuniones de coordinación programadas semanalmente mediante plataformas de videoconferencia. El equipo utilizará:

-	Repositorio de código: GitHub (con protección de ramas y pull requests)

-	Comunicación: Grupo de WhatsApp/Telegram para coordinación diaria

-	Documentación: Google Docs/Drive para documentos compartidos

-	Diseño UI/UX: Figma para prototipos y diseños

-	Servidor de desarrollo: VPS en la nube (acceso remoto por SSH)

10. Documentos a Presentar

-	Propuesta técnica detallada con arquitectura del sistema, stack tecnológico y justificación.

-	Presupuesto desglosado por fase (análisis, desarrollo backend, frontend, pruebas, despliegue).

-	Cronograma de actividades con hitos y entregables.

-	Equipo de trabajo con perfiles y experiencia de cada miembro.

-	Referencias de proyectos similares desarrollados anteriormente.

-	Plan de garantía y soporte post-entrega.

-	Acuerdo de confidencialidad (NDA) firmado.

11. Proceso para Seleccionar al Proveedor

La selección del proveedor se realizará mediante evaluación de propuestas utilizando la siguiente distribución de pesos:

-	Evaluación de Requerimientos Funcionales: 40%

-	Evaluación de Requerimientos No Funcionales: 30%

-	Evaluación de Aspectos Financieros: 15%

-	Evaluación de Aspectos Generales: 15%

12. Forma de Pago

El pago se realizará en cuotas según hitos de entrega:

-	Firma del contrato: 30%

-	Entrega del backend funcional (138 endpoints, 18 tests): 30%

-	Entrega del frontend completo (26 módulos): 25%

-	Despliegue y capacitación: 15%

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria o PSE, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aprobación de cada hito.

13. Confidencialidad de la Información

13.1 Acuerdo de Confidencialidad

Todo el equipo de desarrollo deberá firmar un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) antes de iniciar las labores. Este acuerdo compromete a los desarrolladores a no divulgar información sensible del cliente.

13.2 Protección de Datos Personales

El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales en Colombia. Los datos de estudiantes, docentes y acudientes son información sensible y deben ser protegidos mediante:

-	Almacenamiento seguro encriptado de contraseñas (bcrypt)

-	Control de acceso por roles y permisos

-	Bitácora de auditoría de todas las acciones sobre datos personales

-	Endpoints protegidos con autenticación JWT

-	Validación de entrada para prevenir inyección de código

-	Rate limiting para prevenir ataques de fuerza bruta

13.3 Propiedad del Código

El código fuente desarrollado bajo este contrato será propiedad exclusiva del cliente. El proveedor no podrá utilizar el código para otros proyectos ni divulgarlo a terceros. Al finalizar el contrato, se entregará acceso completo al repositorio de GitHub.

________________________

Firma del Representante Legal

________________________

Firma del Proveedor